แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖9

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   40120

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๐2-4262 , 0-4300-9883

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานดังกล่าว  ทั้งนี้  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวดที่ 5 ข้อที่ 26 (1) (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการนำเอาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) ปี 2569 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมากำหนดรายละเอียด  โดยเฉพาะระยะเวลาในการดำเนินงานและโครงการของหน่วยงานอื่นที่มีพื้นที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ทั้งนี้อยู่บนสมมุติฐานที่มีการจัดเก็บรายได้ และการจัดสรรงบประมาณตามปกติ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   เพราะได้รับความร่วมมือของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล    ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก   ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว      และคาดหวังว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖9  จะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ในการควบคุมดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ตุลาคม   ๒๕๖8

สารบัญ

ส่วนที่  ๑  บทนำ                                                         	หน้า

๑.๑  บทนำ								         ๑

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				                   ๑

๑.๓  ขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงาน					        1

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					        2

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)			        3-4

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	                            5-24

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑	บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ ๒๖ (๑) (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  สำหรับแผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินการจริงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน    มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น    เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ      มีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน     และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้ง  จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือ  หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินการในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ ๒๖ (๑) (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน   ดังนี้

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน    ทั้งนี้   ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

###### จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุนฯ

หน่วยงานอื่น ๆ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

นอกจากนี้   แผนการดำเนินงานมีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับหน่วยงานอื่น  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนามนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรศึกษาทั้งในและนอกระบบควบคุมทุกช่วงวัย | การศึกษา | 5 | 7.57 | 4,069,902 | 27.19 | กองการศึกษา |
|  | ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น) | 5 | 7.57 | 548,500 | 3.66 | กองการศึกษา |
|  | ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย | ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬา และนันทนาการ) | 3 | 4.54 | 420,000 | 2.80 | กองการศึกษา |
|  | ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน | สาธารณสุข | 5 | 7.57 | 410,000 | 2.73 | สำนักปลัด |
|  | ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน | สังคมสงเคราะห์ | 3 | 4.54 | 140,000 | 0.93 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 21 | 31.81 | 5,588,402 | 37.34 |  |
| 2.การพัฒนาชุมชน และเมืองให้น่าอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | รักษาความสงบภายใน | 10 | 15.15 | 900,000 | 6.01 | สำนักปลัด |
|  | ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 10.60 | 850,000 | 5.68 | สำนักปลัด |
|  | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 22.72 | 6,900,000 | 46.10 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 32 | 48.48 | 8,650,000 | 57.80 |  |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ ในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเกษตร | 2 | 3.03 | 70,000 | 0.46 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 2 | 3.03 | 70,000 | 0.46 |  |
| 4.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ | การเกษตร | 3 | 4.54 | 90,000 | 0.60 | สำนักปลัด |
|  | สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์ | เคหะและชุมชน | 2 | 3.03 | 230,000 | 1.53 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 5 | 7.57 | 320,000 | 2.13 |  |
| 5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม - พัฒนาขีดสมรรถของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง | งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) | 3 | 4.54 | 276,000 | 1.84 | สำนักปลัด |
|  | การพัฒนาการจัดเก็บรายได้/จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ | งานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) | 2 | 3.03 | 40,000 | 0.26 | สำนักปลัด |
|  | -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม | (งานบริหารทั่วไป) (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) | 1 | 1.51 | 20,000 | 0.13 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 6 | 9.09 | 336,000 | 2.24 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 66 | 100 | 14,964,402 | 100 |  |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนามนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ

1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรศึกษาทั้งในและนอกระบบควบคุมทุกช่วงวัย

(1) แผนงาน การศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) | -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โจดหนองแก ในอัตราคนละ 8.59 บาท จำนวน 260 วัน -จำนวน 4 โรงเรียน -จำนวน 3 ศพด. | 953,652 | -โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 4 โรงเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 ศูนย์ | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเงินอุดหนุน สพฐ. | - อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสพฐ. ภายในเขตตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 โรงเรียน /คน/วัน จำนวน 200 วัน | ๑,808,0๐๐ | - โรงเรียนสังกัดสพฐ. ภายในเขตตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 โรงเรียน | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าอาหารกลางวันศพด.ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 แห่ง จำนวน 245 วัน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าพัฒนาผู้เรียน -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | ๑,168,250 | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกจำนวน 3 ศูนย์ | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง -ค่าจัดสถานที่ -ค่ารางวัลสำหรับเด็ก -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าอาหาร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 10๐,๐๐๐ | -ทีทำการการบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา | -ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | 40,000 | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกจำนวน 3 ศูนย์ | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 4,069,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1.1)  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น | -จังหวัดขอนแก่น -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าชุดการแสดง -ค่าจ้างเหมารถ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 48,500 | -จังหวัดขอนแก่น | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง -ค่าจัดสถานที่ -ค่าของรางวัล -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 200,000 | -ทีทำการการบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 90,000 | -วัดในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -ศูนย์ปฏิบัติธรรม ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน วิสาขบูชา | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 60,000 | -วัดในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -ศูนย์ปฏิบัติธรรม ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทโจดหนองแก | -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าชุดการแสดง -ค่าจ้างเหมารถ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 150,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 548,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย

(1.+2)  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   : งานกีฬา และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด (โจดหนองแกเกมส์) | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าจ้างกรรมการตัดสินกีฬา -ค่าจัดสถานที่ -ค่าถ้วยรางวัล -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 300,000 | - ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 ศูนย์ | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา | - หมู่ที่ 1 – 14 - จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา | 100,000 | -หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองกาศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(1) แผนงาน สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค -จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุม/ป้องกันโรค -โรคไข้เลือดออก/ โรคที่เกิดตามฤดูกาล โรคโควิด 19 ฯลฯ | 20,000 | - หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบริการหน่วยกู้ชีพตำบลโจดหนองแก | -ค่ายา -ค่าเวชภัณฑ์ -ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอื่น ๆ ที่จำเป็น | 50,000 | หน่วยกู้ชีพตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก - จัดซื้อยาวัตชินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ค่าเข็มฉีดวัคซีน - ค่าถุงมือ น้ำแข็ง และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | - หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ | -ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 10,000 | - หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14 - หมู่บ้านละ 20,000 บาท -จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 280,000 | - หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 410,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(1)  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส | -ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเงินอุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอพล | -ประชาชนผู้ประสบภัย สตรี มารดา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอพล | 20,000 | -ในเขตพื้นที่อำเภอพล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย -ผู้ด้อยโอกาส -ประชาชนผู้ไร้ที่พึ่งพิง | 20,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และเมืองให้น่าอยู่

2.1 กลยุทธ์  งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ |  | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 200,000 | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ) |  | -ตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าตกแต่งสถานที่ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 | หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ) |  | -ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าตกแต่งสถานที่ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 | หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันสาธารณะภัยและระงับอัคคีภัย |  | -อบรม และฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย แผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย -อปพร. ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าตกแต่งสถานที่ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 50,000 | ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ |  | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ |  | -จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 10,000 | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเทศกาลสงกรานต์ |  | -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าตกแต่งสถานที่ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 210,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเทศกาล ปีใหม่ |  | -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าตกแต่งสถานที่ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 210,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครควบคลุมป้องกันไฟป่าและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) |  | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าวัสดุในการฝึกอบรม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 30,000 | ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ | -กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ - ครัวเรือนที่ประสบภัยต่าง ๆ - ค่าก่อสร้าง - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างต่าง ๆ - วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆที่จำเป็น |  | 50,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | -ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ซ.ม. ค่าตอบแทน 100 บาท -ปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 8 ซ.ม. ค่าตอบแทน 200 บาท -ปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ซ.ม. ค่าตอบแทน 300 บาท |  | 100,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 10 โครงการ |  |  |  | 900,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 กลยุทธ์ - ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าจ้างเหมารถ - ค่าที่พัก -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น |  | 200,000 |  | -ตามโครงการที่อนุมัติ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ดำเนิน การ |  | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 100,000 |  | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ | -ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 1-14 -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 200,000 |  | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ | 90,000 |  | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | -คณะผู้บริหาร , สอบต. -ผู้นำหมู่บ้าน , ประชาชน -ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง -อบรมให้ความรู้ -ค่าวิทยากร -ค่าอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 |  | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าจ้างเหมารถ - ค่าที่พัก -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 200,000 | -ตามโครงการที่เสนอที่ได้ผ่านการอนุมัติ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล (ศอ.ปส.อ.พล) | -ประชุมเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด -จัดระเบียบสังคม -ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด -ออกปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล -ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังยาเสพติด -จัดกิจกรรมโครงการ TO BE NEMBER ONE -บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล | 40,000 | -ในเขตพื้นที่อำเภอพล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 โครงการ |  |  | 850,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.4 กลยุทธ์  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โจดหนองแกกำหนด) | 500,000 | ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่. 2 บ้านวังขอนพาด | - ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่..3 บ้านหนองแวง | - ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่.3 บ้านหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่.13 บ้านศรีชมพู | - ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่.13 บ้านศรีชมพู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างร่องระบายข้างทาง หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ | -ช่วงที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 170 เมตร -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 150 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างร่องระบายข้างทาง หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่ | -ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 150 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 420,000 | หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง | -ช่วงที่ 1 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 190 เมตร -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 99 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ | -เกรดปรับถนน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับถนนไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวถนน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือได้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาทศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โจดหนองแกกำหนด) | 460,000 | หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) | 460,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 5 บ้านเตาเหล็ก | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) | 480,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเตาเหล็ก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ | -ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.04 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) | 420,000 | หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) | 480,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถ้งสูง โดยการติดตั้งพลังงานสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง โดยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด) | 420,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด) | 480,000 | หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด) | 480,000 | หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 15 โครงการ |  |  | 6,900,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 กลยุทธ์    ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ ในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงาน การเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | -หมู่ที่ 1 - 14 -ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร -ประชาชนผู้มีรายได้น้อย | 20,000 | - หมู่ที่ 1 - 14 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่เสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 50,000 | -จัดกิจกรรมร่วมกับทางอำเภอพล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์    อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

(1) แผนงาน การเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 | -ที่ทำการอบต.โจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | -บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -ปลูกตันไม้ทดแทนในส่วนที่หายไป | 40,000 | -บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | -เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช ในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณ -การฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกให้กับชุมชน ตำบล -สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ | 30,000 | -บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 กลยุทธ์   -สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์

(๑)  แผนงานเคหะ และชุมชน  :  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน | -จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องเวลาการเก็บขยะ -ให้ความรู้เรื่องการขัดแยกขยะ -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 30,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อถุงดำรองรับขยะ | ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก -จัดซื้อถุงดำรองรับขยะ | 200,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 230,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

5.1 กลยุทธ์  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม – พัฒนาขีดสมรรถของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

(๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพล -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพล | 16,000 | -ท้องถิ่นอำเภอพล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล (งานรัฐพิธี) | -จัดงานวันพ่อแห่งชาติ -จัดงานวันแม่แห่งชาติ -จัดงานวันปิยะมหาราช -ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอพล | 10,000 | -ที่ว่าการอำเภอพล | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | -ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง -ค่าตอบแทนในการพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง -ค่าตอบแทนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 276,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 กลยุทธ์  .การพัฒนาการจัดเก็บรายได้/จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

(2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   :  งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - ค่าจัดทำป้ายโครงการ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 30,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | - ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 10,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 กลยุทธ์  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

(3)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   :  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น | 20,000 | -ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |