แผนการดำเนินงาน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖9
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องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
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     งานนโยบายและแผน
     สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
     อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   40120  
     โทร/โทรสาร ๐-๔๓๐2-4262 , 0-4300-9883
	

	คำนำ
	      แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานดังกล่าว  ทั้งนี้  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวดที่ 5 ข้อที่ 26 (1) (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒
                ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการนำเอาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) ปี 2569 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมากำหนดรายละเอียด  โดยเฉพาะระยะเวลาในการดำเนินงานและโครงการของหน่วยงานอื่นที่มีพื้นที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ทั้งนี้อยู่บนสมมุติฐานที่มีการจัดเก็บรายได้ และการจัดสรรงบประมาณตามปกติ          
	     การจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   เพราะได้รับความร่วมมือของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล    ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก   ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว      และคาดหวังว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖9  จะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ในการควบคุมดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	
                                                                                    
                                                                                           งานนโยบายและแผน
							           องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
                                                                                                    ตุลาคม   ๒๕๖8
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑	บทนำ
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ ๒๖ (๑) (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  สำหรับแผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินการจริงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
            แผนการดำเนินงาน    มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น    เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ      มีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน     และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
	แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจะมีที่มาจาก			
         ๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้ง  จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
        ๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
        ๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือ  หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        ๔) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินการในพื้นที่                     
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ ๒๖ (๑) (๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน   ดังนี้
	(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	(๒)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน    ทั้งนี้   ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุนฯ   	
หน่วยงานอื่น ๆ


  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		

  เสนอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น
        ประกาศใช้


                          
  
     แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   


                   
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
                แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
               นอกจากนี้   แผนการดำเนินงานมีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับหน่วยงานอื่น  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย



สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
	ยุทธศาสตร์

	กลยุทธ์
	แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบ
ประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	๑. การพัฒนามนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ 
	

	
	การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรศึกษาทั้งในและนอกระบบควบคุมทุกช่วงวัย  
	การศึกษา
	5
	7.57
	4,069,902
	27.19
	กองการศึกษา

	
	ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  (งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
	5
	7.57
	548,500
	3.66
	กองการศึกษา

	
	ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย

	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  (งานกีฬา และนันทนาการ)
	3
	4.54
	420,000
	2.80
	กองการศึกษา

	
	ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	สาธารณสุข
	5
	7.57
	410,000
	2.73
	สำนักปลัด

	
	ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	สังคมสงเคราะห์
	3
	4.54
	140,000
	0.93
	สำนักปลัด

	รวม

	21
	31.81
	5,588,402
	37.34
	

	2.การพัฒนาชุมชน และเมืองให้น่าอยู่
	

	
	งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	รักษาความสงบภายใน  

	10
	15.15
	900,000
	6.01
	สำนักปลัด

	
	ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	7
	10.60
	850,000
	5.68
	สำนักปลัด

	
	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
	อุตสาหกรรมและการโยธา
	15
	22.72
	6,900,000
	46.10
	กองช่าง


	รวม

	32
	48.48
	8,650,000
	57.80
	



	ยุทธศาสตร์

	กลยุทธ์

	แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบ
ประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ


	3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	

	
	-ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ ในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
	การเกษตร
	2
	3.03
	70,000
	0.46
	สำนักปลัด


		รวม	

	2
	3.03
	70,000
	0.46
	

	4.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	

	
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
	การเกษตร
	3
	4.54
	90,000
	0.60
	สำนักปลัด


	
	สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์                             
	เคหะและชุมชน
	2
	3.03
	230,000
	1.53
	สำนักปลัด

	        รวม

	5
	7.57
	320,000
	2.13
	

	5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
	

	
	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
- พัฒนาขีดสมรรถของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
	งานบริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)
	3
	4.54
	276,000
	1.84
	สำนักปลัด

	
	การพัฒนาการจัดเก็บรายได้/จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
	งานบริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานคลัง)
	2
	3.03
	40,000
	0.26
	สำนักปลัด

	
	-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
	(งานบริหารทั่วไป)
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
	1
	1.51
	20,000
	0.13
	สำนักปลัด

	รวม

	6
	9.09
	336,000
	2.24
	

	รวมทั้งสิ้น
	66
	100
	14,964,402
	100
	









จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนามนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ
1.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรศึกษาทั้งในและนอกระบบควบคุมทุกช่วงวัย  
 (1) แผนงาน การศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ที่

	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
		ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย 
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)
	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โจดหนองแก ในอัตราคนละ 8.59 บาท จำนวน  260 วัน
-จำนวน  4 โรงเรียน
-จำนวน  3  ศพด.
	953,652
	-โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 4 โรงเรียน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 ศูนย์

	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	



	2
	โครงการเงินอุดหนุน สพฐ.

	- อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสพฐ. ภายในเขตตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 โรงเรียน /คน/วัน จำนวน 200 วัน

	๑,808,0๐๐
	- โรงเรียนสังกัดสพฐ. ภายในเขตตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 โรงเรียน
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

	-ค่าอาหารกลางวันศพด.ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 แห่ง จำนวน 245 วัน
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่าพัฒนาผู้เรียน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

	  ๑,168,250
	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกจำนวน 3 ศูนย์
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	ที่
			โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง 
-ค่าจัดสถานที่
-ค่ารางวัลสำหรับเด็ก
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าอาหาร  
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	10๐,๐๐๐
	-ทีทำการการบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	5
	โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


	-ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าป้ายโครงการ
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

	40,000
	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกจำนวน 3 ศูนย์
	กองกาศึกษา
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	รวม  5  โครงการ
	

	4,069,902
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  (1.1)  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
	-จังหวัดขอนแก่น
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าชุดการแสดง
-ค่าจ้างเหมารถ
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	48,500
	-จังหวัดขอนแก่น
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง 
-ค่าจัดสถานที่
-ค่าของรางวัล
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	200,000
	-ทีทำการการบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	90,000
	-วัดในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
-ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	60,000
	-วัดในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
-ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทโจดหนองแก
	-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าชุดการแสดง
-ค่าจ้างเหมารถ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

	150,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  5  โครงการ

	
	548,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






1.3 กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและอุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย
[bookmark: _Hlk176958681]   (1.+2)  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   : งานกีฬา และนันทนาการ 
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด
 (โจดหนองแกเกมส์)
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าจ้างกรรมการตัดสินกีฬา 
-ค่าจัดสถานที่
-ค่าถ้วยรางวัล
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	300,000
	- ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น
	20,000
	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก จำนวน 3 ศูนย์

	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

	- หมู่ที่ 1 – 14
- จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

	100,000
	-หมู่ที่ 1 – 14 
ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	กองกาศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  3  โครงการ

	
	420,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  (1) แผนงาน สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค 
-จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุม/ป้องกันโรค
-โรคไข้เลือดออก/ โรคที่เกิดตามฤดูกาล โรคโควิด 19 ฯลฯ

	20,000
	- หมู่ที่ 1 – 14 
ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการบริการหน่วยกู้ชีพตำบลโจดหนองแก
	-ค่ายา
-ค่าเวชภัณฑ์
-ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอื่น ๆ ที่จำเป็น

	50,000
	หน่วยกู้ชีพตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	- ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
- จัดซื้อยาวัตชินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าเข็มฉีดวัคซีน
- ค่าถุงมือ น้ำแข็ง และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

	50,000
	- หมู่ที่ 1 – 14 
ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
	-ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น
	10,000
	- หมู่ที่ 1 – 14 
ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5
	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
	- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 14
- หมู่บ้านละ 20,000 บาท
-จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	280,000
	- หมู่ที่ 1 – 14 
ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  5  โครงการ

	
	410,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และบริการทางสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
(1)  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
	-ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

	100,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเงินอุดหนุน
 กิ่งกาชาดอำเภอพล
	-ประชาชนผู้ประสบภัย สตรี มารดา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอพล

	20,000
	-ในเขตพื้นที่อำเภอพล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
-ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
-ผู้ด้อยโอกาส
-ประชาชนผู้ไร้ที่พึ่งพิง

	20,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  3  โครงการ

	
	140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












[bookmark: _Hlk176959534]2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และเมืองให้น่าอยู่
2.1 กลยุทธ์  งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	200,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
(หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ)
	-ตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	20,000
	หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
(หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ)
	-ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	20,000
	หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชย์การ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการฝึกอบรมการป้องกันสาธารณะภัยและระงับอัคคีภัย
	-อบรม และฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย แผนป้องกันอัคคีภัย  อุทกภัย
-อปพร. ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น 


	50,000
	ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
	-จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น


	10,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเทศกาลสงกรานต์
	-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน 
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	210,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเทศกาล
ปีใหม่
	-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน 
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าตกแต่งสถานที่ 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	210,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครควบคลุมป้องกันไฟป่าและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น


	30,000
	ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

	-กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
- ครัวเรือนที่ประสบภัยต่าง ๆ
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างต่าง ๆ
- วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆที่จำเป็น

	   50,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

	-ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ซ.ม. ค่าตอบแทน 100 บาท
-ปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 8 ซ.ม. ค่าตอบแทน 200 บาท
-ปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ซ.ม. ค่าตอบแทน 300 บาท
	   100,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  10  โครงการ
	
	900,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.2 กลยุทธ์ - ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 
(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	[bookmark: _Hlk176804794]1
	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าจ้างเหมารถ  - ค่าที่พัก     
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	200,000
	-ตามโครงการที่อนุมัติ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	100,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์
	-ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก หมู่ที่ 1-14
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	200,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

	90,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
	-คณะผู้บริหาร , สอบต.
-ผู้นำหมู่บ้าน , ประชาชน
-ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
-อบรมให้ความรู้
-ค่าวิทยากร
-ค่าอื่น ๆที่จำเป็น

	20,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	[bookmark: _Hlk176869247]ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน

	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าจ้างเหมารถ    
- ค่าที่พัก     
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	200,000
	-ตามโครงการที่เสนอที่ได้ผ่านการอนุมัติ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล
(ศอ.ปส.อ.พล)
	-ประชุมเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
-จัดระเบียบสังคม
-ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
-ออกปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล
-ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวังยาเสพติด
-จัดกิจกรรมโครงการ TO BE 
NEMBER ONE
-บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล


	40,000
	-ในเขตพื้นที่อำเภอพล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  7  โครงการ

	
	850,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







๒.4 กลยุทธ์  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.โจดหนองแกกำหนด)      

	500,000
	ที่ทำการอบต.โจดหนองแก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่. 2 บ้านวังขอนพาด
	
	- ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  159 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	460,000



	หมู่ที่ 2
บ้านวังขอนพาด


	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่..3 บ้านหนองแวง

	- ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  159 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	460,000
	หมู่ที่.3
บ้านหนองแวง

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่.13 บ้านศรีชมพู
	- ก่อสร้างถนคสล. ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว  198 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	460,000
	หมู่ที่.13
 บ้านศรีชมพู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างร่องระบายข้างทาง หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์
	-ช่วงที่ 1  ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 170 เมตร
-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 150 เมตร
(ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	460,000
	หมู่ที่ 12 
บ้านชัยพลศิลป์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการก่อสร้างร่องระบายข้างทาง หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่
	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 150 เมตร
(ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	420,000
	หมู่ที่ 8 
บ้านเหมือดแอ่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง

	-ช่วงที่ 1  ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 190 เมตร
-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ขนาดความ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 99 เมตร
(ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)

	460,000
	หมู่ที่ 9 
บ้านสว่าง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 14  บ้านหนองแกคำ
	-เกรดปรับถนน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือมีพื้นที่เกรดปรับถนนไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกผิวถนน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือได้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาทศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.โจดหนองแกกำหนด)
	460,000
	หมู่ที่ 14  
บ้านหนองแกคำ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า

	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  245 เมตร หนา 0.04 เมตร  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	460,000
	หมู่ที่ 4
บ้านหนองหว้า

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 5 บ้านเตาเหล็ก
	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  255 เมตร หนา 0.04 เมตร  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	480,000
	หมู่ที่ 5 
บ้านเตาเหล็ก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่
	-ช่วงที่ 1  ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  170 เมตร หนา 0.04 เมตร
  ช่วงที่ 2  ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  53 เมตร หนา 0.04 เมตร  
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

	420,000
	หมู่ที่ 6 
บ้านประดู่
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ
	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว  255 เมตร หนา 0.04 เมตร  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	480,000
	หมู่ที่ 7
 บ้านหนองเรือ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถ้งสูง โดยการติดตั้งพลังงานสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง โดยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด)
	420,000
	หมู่ที่ 10
  บ้านหัวสะพาน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน  (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด)

	480,000
	หมู่ที่ 11
  บ้านหนองสิม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน หมู่ที่ 1  บ้านโจดหนองแก
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมูบ้าน พร้อมติดตั้งระบบ พร้อมใช้งาน  (รายละเอียดตามแบบอบต.โจดหนองแกกำหนด)

	480,000
	หมู่ที่ 1
  บ้านโจดหนองแก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  15 โครงการ
	
	6,900,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.1 กลยุทธ์    ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ ในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
 (1) แผนงาน การเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร       
	[bookmark: _Hlk176886808]ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
	-หมู่ที่ 1 - 14
-ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
-ประชาชนผู้มีรายได้น้อย


	20,000
	- หมู่ที่ 1 - 14

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่เสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

	50,000
	-จัดกิจกรรมร่วมกับทางอำเภอพล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  2  โครงการ
	

	70,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    4.1 กลยุทธ์    อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
(1) แผนงาน การเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	20,000
	-ที่ทำการอบต.โจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	-บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก 
-ปลูกตันไม้ทดแทนในส่วนที่หายไป

	40,000
	-บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	-เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช
ในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณ
-การฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกให้กับชุมชน ตำบล
-สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ

	30,000
	-บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  3  โครงการ
	

	90,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






4.2 กลยุทธ์   -สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์                             
     (๑)  แผนงานเคหะ และชุมชน  :  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน


	-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องเวลาการเก็บขยะ
-ให้ความรู้เรื่องการขัดแยกขยะ
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	30,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อถุงดำรองรับขยะ
	ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
-จัดซื้อถุงดำรองรับขยะ


	200,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  2  โครงการ

	
	230,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
 5.1 กลยุทธ์  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม – พัฒนาขีดสมรรถของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
   (๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพล
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพล
	16,000
	-ท้องถิ่นอำเภอพล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล
 (งานรัฐพิธี) 

	-จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
-จัดงานวันแม่แห่งชาติ 
-จัดงานวันปิยะมหาราช 
-ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ทั้งหมดในเขตพื้นที่อำเภอพล
	10,000
	-ที่ว่าการอำเภอพล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	-ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
-ค่าตอบแทนในการพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
-ค่าตอบแทนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
	250,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  3  โครงการ

	
	276,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














5.2 กลยุทธ์  .การพัฒนาการจัดเก็บรายได้/จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
 (2)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   :  งานบริหารงานคลัง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	- ค่าจัดทำป้ายโครงการ
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม	
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น
               
	30,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

	10,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	กองคลัง
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม   2  โครงการ

	
	40,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.3 กลยุทธ์  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
(3)  แผนงานบริหารงานทั่วไป   :  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2568
	พ.ศ.2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

	-ค่าป้ายโครงการ
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น

	20,000
	-ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม  1  โครงการ

	
	20,000
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